湖医药办字﹝2022﹞19号

关于印发《湖北医药学院维修管理办法（修订版）》的通   知

校属各单位：

《湖北医药学院维修管理办法（修订版）》已经校长办公会审议通过。现予以印发，请认真组织学习、抓好贯彻落实。

2022年12月30日

湖北医药学院党政办公室             2022年12月30日印发

共印45份

湖北医药学院维修管理办法

（修订版）

第一章 总 则

第一条  为规范学校维修管理工作，提高资金使用效益，根据《省教育厅 省发改委 省财政厅 省住建厅 省公共资源交易监管局关于加强省属高校零星维修工程管理的指导意见》（鄂教发﹝2022﹞1号）以及《湖北医药学院章程》，结合学校实际情况，特制订本办法。

第二条  本办法中的维修是指校属一切竣工交付使用的建筑物、构筑物上进行的，以恢复和改善相关基础设施、设备使用功能、延长使用年限的维护保养、维修作业，以及为改善环境、提高设施使用效率所新增的维修工程;不包含教科研、办公设备及网络、通信、消防、空调等设施、设备类维修、改造、更换。

第三条  维修范围包括以下内容：

（一）学校权属各类建筑的维修。包含建筑内外墙、屋顶、楼地面、楼梯间、门、窗、灯具及水电管网等设施的维护、维修；

（二）校内家属区公共设施维修。包含屋面（不含商住小区）、外墙、楼梯间及公用水、电设施维修；水电设施以水电表为界，以外部分（含电、水表）由学校负责，分界以内的部分由住户自行负责；其它内部设施、卫生间防水、管道疏通等均由住户自行负责；

（三）校职工过渡房公共设施维修。在职工首次入住前对屋内既有设施进行一次性维修。之后除建筑结构、主水电管网、防水等由学校负责外，其它低值易耗品、管网疏通等维修由住户自行负责；因住户私自改造带来的问题，由住户自行负责，并承担相应责任；

（四）校出租经营门面公共设施维修。包含建筑主体结构、屋面防水；水电设施以水电表为界，以外部分（含电、水表）原则上由学校负责。因承租方改造或使用造成的既有设施改变、损坏的维修项目由承租方负责，并承担相应责任；

（五）校内公用的照明、供水、供电、通风、电梯等设施、设备的维护、维修；

（六）校园道路、雨污水管沟（不包含疏通清理）、活动场地的维修；

（七）公用家具的维修；

（八）学校其他公用设施的维修。

第二章 项目分类

第四条  维修项目分为日常维修服务项目、零星维修工程项目。

（一）日常维修服务项目是指估算金额5万元以内，直接影响师生日常工作、生活的维修服务内容；

（二）零星维修工程项目是指估算金额5万元及以上，需单独签订施工合同的维修项目。

第三章 审批立项

第五条 立项审批

（一）日常维修服务项目的立项审批

日常维修服务项目由使用人向后勤管理处服务保障科申报，估算金额2万元以内的日常维修服务直接实施；估算金额2万元以上的日常维修服务，由后勤管理处论证必要性后实施。经费从维修费中支出。

（二）零星维修工程项目的立项审批

1.每年7月前，各学院、职能部门应根据实际情况，向后勤管理处统一申报零星维修工程的需求，由后勤管理处结合学校发展规划，根据办学需要和学校财力，提出维修工程立项建设计划，报校党政会议决定，列入年度预算内后方可实施。

2.原则上，未列入计划的项目不得组织实施，对于特殊原因突发的项目，坚持“一事一议”，须由申报方提交学校党政会议立项，并明确经费渠道后，方可予以实施。

第四章 施工队伍选择

第六条 日常维修服务项目企业选择

（一）按照不同服务类别，通过政府采购各确定1家服务企业，签订日常维修服务协议，服务期限一般不超过三年。

（二）估算金额2万元以内的日常维修服务内容，由后勤管理处服务保障科按照维修类别委托服务企业实施；估算金额2万元以上的日常维修服务内容，由服务保障科报请后勤管理处主要负责人签批后，按照维修类别委托服务企业实施。

第七条 零星维修工程项目施工单位选择

估算金额5万元以上的维修工程项目，应通过政府采购方式确定实施单位。

第五章 合同管理

第八条 按照《湖北医药学院合同管理办法》执行

第六章 日常维修服务管理

第九条 日常维修服务管理

日常维修服务管理是指报修、派单、维修、复核、结算付款的全过程管理，由后勤管理处代表学校具体实施。后勤管理处必须选派有经验、有能力、负责任的人员，作为日常维修服务项目负责人进行管理。

第十条 项目负责人的职责

（一）接收电话、书面、网络等不同形式的日常报修申请；

（二）估算维修服务费用，限额以上维修服务内容报后勤管理处审批；

（三）通过书面（或报修系统）派单给服务企业，必要时会同使用方、服务企业现场确定维修方案；

（四）督促维修时限，保证维修效果；

（五）督促落实安全措施和文明施工，监督材料质量；

（六）对服务企业违规、违约行为，要积极处理和反映；

（七）督促服务企业按月整理、报送维修单据；

（八）抽查维修单据中维修数量是否属实，使用方是否签字确认；

（九）督促全过程工程咨询服务公司完成每月单据结算审核；

（十）会同全过程工程咨询服务公司定期调查主材价格市场变化。

第七章 零星维修工程项目施工过程管理

第十一条  参照《湖北医药学院建设工程管理办法》。

第八章 质保及档案管理

第十二条  工程质保

后勤管理处对交付使用后的建设项目要进行工程质量跟踪管理，对使用过程中发现的质量问题，要依据合同约定，及时督导施工单位处理，合同中未明确约定内容按国家有关规定处理。

第十三条  档案管理

（一）维修服务项目的报修、立项、派单、维修单、结算审核意见等相关资料，在项目付款时一并报送财务处归档；

（二）零星维修工程项目送审材料按《湖北医药学院建设工程项目结算审计实施办法》执行。

第九章 合同款支付与结算审计

第十四条  合同款支付必须实行合同管理制度，依据合同及学校财务管理制度规定逐级审签支付。

第十五条  日常维修服务项目结算审核。从后勤管理处维修费中列支的维修服务项目，当月日常维修服务内容完成后，由服务企业将相关单据整理汇总，报送给后勤管理处服务保障科。经服务项目负责人核对，维修数量准确、使用方签字齐全后，转交全过程工程咨询服务公司进行结算审核。全过程工程咨询服务公司依据合同、单据审核完毕后，出具书面结算审核意见，学校依据服务合同付款。

从学院（部门）业务费等经费中列支的零星维修服务项目，在具体经办人、证明人签署意见后，后勤管理处服务保障科人员要对具体维修项目的金额进行核实并签字，待学院（部门）领导签批后，按财务相关规定办理报销手续。

第十六条 零星维修工程项目结算审计。维修工程项目完工后，工程项目负责人督促施工方及时报送结算资料，对其结算资料的真实性进行审核，签署审核意见报处领导复核后送交审计处，按《湖北医药学院建设工程项目审计实施办法》执行工程结算审计。

第十章 维修项目廉洁纪律规定

第十七条  参与维修项目管理过程的领导干部及工作人员必须遵纪守法、清正廉洁，严格执行以下规范：

（一）严禁在工程项目招标、工程签证、材料价格、质量监督等环节弄虚作假、徇私舞弊；

（二）严禁以任何形式接受施工单位的宴请，更不得以任何理由接受合作企业财物、礼金和有价证券等；

（三）严禁以任何形式干预合作企业内部管理或建材采购；

（四）其他国家和学校明令禁止的违法、违规、违纪行为。

第十一章 附则

第十八条  本办法自2023年1月1日起执行，原《湖北医药学院修缮管理办法》同时废止。

第十九条  本办法由后勤管理处负责解释。